## Slide 1: 港 盛 联 合
2011年·7月·经营周报
（第30周-7月18日至7月24日）
GANGSHENG UNION
找借口只能失败，找方法定能成功！
起案 |  |  | 审查 |  |  | 决定
/ | / | / | / | / | / | /
Notes: Background provided by m62 Visualcommunications, visit www.m62.net for more information

## Slide 2
找借口只能失败，找方法定能成功！
内容提要：
一、工程数据（通过率）
二、工程数据（效率）
三、工程数据（稼动率·宁波）
四、工程数据（稼动率·荣成）
五、工期细明
六、资材数据（品耗率）
七、人事数据（辞职率·出勤率）
Notes: Background provided by m62 Visualcommunications, visit www.m62.net for more information

## Slide 3: ►引领造船涂装业变革的港盛联合
找借口只能失败，找方法定能成功！
港盛联合2011年第30周工程管理情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
项目部 | 担当 | 区分 | 物量 | 完工 个数 | 周间完工通过率 |  |  | 月间完工通过率 |  |  | 年度完工通过率 |  |  | 备注
 |  |  |  |  | 计划 | 实际 | 达成率 | 计划 | 实际 | 达成率 | 计划 | 实际 | 达成率 | 
港盛荣成 | 彭顺怀 | 先行喷砂 | 17228 | 8 | 100% | 88.889% | 88.889% | 100% | 88.462% | 88.462% | 100% | 96.296% | 96.296% | 
 |  | 涂装1职 | 24154 | 7 | 90.504% | 77.777% | 85.938% | 90.504% | 66.666% | 73.661% | 84.442% | 74.390% | 88.096% | 
 |  | 涂装2职 | 13693 | 6 | 85.564% | 75.000% | 87.654% | 85.564% | 73.913% | 86.383% | 84.442% | 74.011% | 87.647% | 
 |  | 涂装小计 | 17228 | 13 | 88.034% | 76.471% | 86.865% | 88.034% | 70.455% | 80.032% | 84.442% | 74.194% | 87.863% | 
 |  | P E 打磨 | 629.55 | 11 | 65.553% | 73.333% | 111.868% | 65.553% | 75.000% | 114.411% | 65.553% | 82.805% | 126.318% | 
 |  | P E 涂装 | 117.3 | 3 | 66.386% | 100% | 150.634% | 66.386% | 100% | 150.634% | 66.386% | 82.143% | 123.735% | 
 |  | P E 小计 | 629.55 | 3 | 66.386% | 100% | 150.634% | 66.386% | 100% | 150.634% | 66.386% | 82.143% | 123.735% | 
 |  | 项目部 | 17857.55 | 16 | 75.414% | 88.235% | 117.001% | 75.414% | 85.228% | 113.013% | 75.414% | 78.168% | 103.652% | 
港盛伽耶 | 姜新运 | 先行喷砂 | 15553 | 22 | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.485% | 98.485% | 100.000% | 99.812% | 99.812% | 
 |  | 喷漆班 | 20586 | 17 | 67.413% | 73.913% | 109.642% | 67.413% | 82.258% | 122.021% | 67.413% | 83.492% | 123.851% | 
 |  | 预涂1职 | 13285 | 14 | 67.413% | 73.684% | 109.303% | 67.413% | 83.333% | 123.616% | 67.413% | 86.059% | 127.659% | 
 |  | 预涂1班 | 7301 | 3 | 67.413% | 75.000% | 111.255% | 67.413% | 75.000% | 111.255% | 67.413% | 68.478% | 101.580% | 
 |  | 涂装小计 | 15553 | 17 | 67.413% | 73.913% | 109.642% | 67.413% | 82.258% | 122.021% | 67.413% | 83.492% | 123.851% | 
行政部 | 吕冠峰 | 荣成涂装 | 33410.55 | 33 | 71.414% | 81.074% | 113.527% | 71.414% | 83.743% | 117.264% | 71.414% | 80.830% | 113.185% | 
港盛宁波 | 贾建宽 | 先行喷砂 | 21048 | 29 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 
 |  | 涂装一职 | 19400 | 9 | 78.337% | 75.000% | 95.74% | 78.337% | 78.947% | 100.78% | 78.337% | 79.798% | 101.86% | 
 |  | 涂装二职 | 26022 | 19 | 80.909% | 100% | 123.60% | 80.909% | 93.750% | 115.87% | 80.910% | 98.158% | 121.32% | 
 |  | 涂装小计 | 21048 | 28 | 80.909% | 87.500% | 108.15% | 80.909% | 87.209% | 107.79% | 79.721% | 88.789% | 111.37% | 
建力宁波 | 钟华军 | 分段组立 | 496 | 15 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 
Notes: Background provided by m62 Visualcommunications, visit www.m62.net for more information

## Slide 4: ►引领造船涂装业变革的港盛联合
找借口只能失败，找方法定能成功！
港盛联合2011年30周工程管理情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
项目部 | 担当 | 区分 | 物量 | 出勤时数 | 周间效率 |  |  | 月间效率 |  |  | 年度效率 |  |  | 备注
 |  |  |  |  | 计划 | 实际 | 达成率 | 计划 | 实际 | 达成率 | 计划 | 实际 | 达成率 | 
港盛荣成 | 彭顺怀 | 先行喷砂 | 17228 | 2882.5 | 5.666 | 5.977 | 105.48% | 5.666 | 5.574 | 98.38% | 5.666 | 5.720 | 100.95% | 
 |  | 涂装1职 | 24154 | 3240 | 5.981 | 7.455 | 124.64% | 5.981 | 3.960 | 66.22% | 4.946 | 4.876 | 98.58% | 
 |  | 涂装2职 | 13693 | 3456 | 6.294 | 3.962 | 62.95% | 6.294 | 4.130 | 65.62% | 4.946 | 4.514 | 91.26% | 
 |  | 涂装小计 | 17228 | 9578.5 | 1.792 | 1.799 | 100.37% | 1.792 | 1.612 | 89.97% | 1.669 | 1.528 | 91.55% | 
 |  | P E 打磨 | 629.55 | 794 | 0.975 | 0.793 | 81.32% | 0.975 | 0.881 | 90.36% | 0.975 | 1.060 | 108.74% | 
 |  | P E 涂装 | 117.3 | 683 | 2.360 | 0.172 | 7.28% | 2.360 | 0.453 | 19.21% | 2.139 | 1.808 | 84.51% | 
 |  | P E 小计 | 629.55 | 1477 | 0.520 | 0.426 | 81.97% | 0.520 | 0.438 | 84.32% | 0.512 | 0.512 | 99.91% | 
 |  | 项目部 | 17857.55 | 11055.5 | 1.157 | 1.615 | 139.61% | 1.157 | 1.025 | 88.62% | 1.091 | 1.020 | 93.47% | 
港盛伽耶 | 姜新运 | 先行喷砂 | 15553 | 2114.5 | 7.204 | 7.355 | 102.10% | 7.204 | 7.128 | 98.95% | 7.204 | 7.813 | 108.46% | 
 |  | 喷漆班 | 20586 | 961 | 21.166 | 21.421 | 101.21% | 21.166 | 19.479 | 92.03% | 21.166 | 24.070 | 113.72% | 
 |  | 预涂1职 | 13285 | 2865.5 | 7.672 | 4.636 | 60.43% | 7.672 | 4.752 | 61.93% | 6.874 | 5.907 | 85.93% | 
 |  | 预涂1班 | 7301 | 915 | 7.539 | 7.979 | 105.84% | 7.539 | 5.606 | 74.35% | 5.180 | 5.807 | 112.11% | 
 |  | 涂装小计 | 15553 | 6970 | 2.194 | 2.231 | 101.71% | 2.194 | 2.210 | 100.71% | 2.148 | 2.130 | 99.17% | 
 |  | 脚手架 | 3117.10 | 1646.5 | 2.102 | 1.893 | 90.07% | 2.102 | 2.107 | 100.22% | 2.102 | 2.561 | 121.83% | 
行政部 | 吕冠峰 | 合计 | 36527.65 | 19672 | 1.608 | 1.857 | 115.47% | 1.608 | 1.592 | 98.99% | 1.608 | 1.683 | 104.64% | 
港盛宁波 | 贾建宽 | 先行喷砂 | 21048 | 2660 | 7.134 | 7.913 | 110.92% | 7.134 | 7.844 | 109.95% | 7.134 | 7.336 | 102.82% | 
 |  | 涂装一职 | 19400 | 3949.5 | 4.700 | 4.912 | 104.51% | 4.700 | 3.780 | 80.42% | 4.568 | 4.330 | 94.78% | 
 |  | 涂装二职 | 26022 | 2241.5 | 6.388 | 11.609 | 181.73% | 6.388 | 7.164 | 112.15% | 6.338 | 6.720 | 106.02% | 
 |  | 涂装小计 | 21048 | 6191 | 2.310 | 3.400 | 147.18% | 2.310 | 2.471 | 106.97% | 2.289 | 2.253 | 98.41% | 
建力宁波 | 钟华军 | 分段组立 | 496 | 4544 | 16.700 | 10.915 | 65.36% | 16.700 | 10.244 | 61.34% | 15.051 | 12.043 | 80.01% | 
汉邦宁波 | 修益龙 | F T | 424.56 | 3127.5 | 14.100 | 13.575 | 96.28% | 14.100 | 13.526 | 95.93% | 13.788 | 13.458 | 97.61% | 
 |  | H/C | 212.915 | 1972.5 | 13.622 | 10.794 | 79.24% | 13.622 | 12.062 | 88.55% | 13.662 | 13.752 | 100.66% | 
 |  | 小计 | 637.475 | 5100 | 13.688 | 12.500 | 91.32% | 13.688 | 12.990 | 94.90% | 13.688 | 13.574 | 99.17% | 
汉邦荣成 | 彭文俊 | F T | 417.62 | 4199.5 | 11.303 | 9.945 | 87.98% | 11.303 | 11.686 | 103.39% | 11.245 | 11.378 | 101.18% | 
Notes: Background provided by m62 Visualcommunications, visit www.m62.net for more information

## Slide 5: ►引领造船涂装业变革的港盛联合
找借口只能失败，找方法定能成功！
2011年第30周（7.18-7.24）稼动情况总结(宁波三大项目部） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
项目部 | 职别 | 班组 | 保有 人力 | 正常 天数 | 考勤总时数 |  |  |  |  |  |  | 作业总时数 |  |  | 考勤情况 |  |  | 作业情况 |  |  | 稼动率
 |  |  |  |  | 正常作业 | 修正 作业 | 待工 时数 | 正常 出勤 | 加班 | 缺勤 | 小计 | 直接 时数 | 间接 时数 | 小计 | 出勤率 | 缺勤率 | 加班率 | 正常率 | 直接率 | 间接率 | 
港盛宁波项目部 | 喷砂职 | A班 | 14.0 | 5 | 412 | 0 | 78 | 490 | 355.5 | 70 | 915.5 | 738 | 177.5 | 915.5 | 87.5% | 12.5% | 38.8% | 53.5% | 80.6% | 19.4% | 80.6%
 |  | B班 | 11.6 | 5 | 338 | 0 | 27 | 365 | 301 | 99 | 765 | 608 | 157 | 765 | 78.7% | 21.3% | 39.3% | 47.7% | 79.5% | 20.5% | 79.5%
 |  | 修正班 | 13.8 | 5 | 424.5 | 0 | 44.5 | 469 | 288 | 83 | 840 | 671.5 | 168.5 | 840 | 85.0% | 15.0% | 34.3% | 55.8% | 79.9% | 20.1% | 79.9%
 |  | 吸砂班 | 6.0 | 5 | 215 | 0 | 19 | 234 | 197.5 | 4 | 435.5 | 410.5 | 25 | 435.5 | 98.3% | 1.7% | 45.4% | 53.7% | 94.3% | 5.7% | 94.3%
 | 涂装 一职 | 1职1班 | 9.0 | 5 | 222 | 0 | 96 | 318 | 204 | 42 | 564 | 368 | 196 | 564 | 88.3% | 11.7% | 36.2% | 56.4% | 65.2% | 34.8% | 65.2%
 |  | 1职2班 | 11.0 | 5 | 378 | 0 | 10 | 388 | 286 | 52 | 726 | 620 | 106 | 726 | 88.2% | 11.8% | 39.4% | 53.4% | 85.4% | 14.6% | 85.4%
 |  | 1职3班 | 8.2 | 5 | 210 | 0 | 58 | 268 | 176 | 60 | 504 | 339.5 | 164.5 | 504 | 81.7% | 18.3% | 34.9% | 53.2% | 67.4% | 32.6% | 67.4%
 |  | 1职5班 | 10.0 | 5 | 326 | 0 | 13 | 339 | 422 | 61 | 822 | 689.5 | 132.5 | 822 | 84.8% | 15.3% | 51.3% | 41.2% | 83.9% | 16.1% | 83.9%
 |  | 1职6班 | 11.0 | 5 | 342 | 0 | 90 | 432 | 280 | 8 | 720 | 566 | 154 | 720 | 98.2% | 1.8% | 38.9% | 60.0% | 78.6% | 21.4% | 78.6%
 |  | 1职7班 | 10.0 | 5 | 331 | 0 | 53 | 384 | 258 | 16 | 658 | 548 | 110 | 658 | 96.0% | 4.0% | 39.2% | 58.4% | 83.3% | 16.7% | 83.3%
 |  | 1职8班 | 6.0 | 5 | 190 | 0 | 50 | 240 | 169.5 | 0 | 409.5 | 308.5 | 101 | 409.5 | 100.0% | 0.0% | 41.4% | 58.6% | 75.3% | 24.7% | 75.3%
 | 涂装 二职 | 2职1班 | 9.0 | 5 | 295 | 0 | 42 | 337 | 389.5 | 23 | 749.5 | 614.5 | 135 | 749.5 | 93.6% | 6.4% | 52.0% | 45.0% | 82.0% | 18.0% | 82.0%
 |  | 2职2班 | 12.6 | 5 | 270 | 0 | 176 | 446 | 420.5 | 56 | 922.5 | 489.5 | 433 | 922.5 | 88.8% | 11.2% | 45.6% | 48.3% | 53.1% | 46.9% | 53.1%
 |  | 2职3班 | 10.6 | 5 | 344 | 0 | 38.5 | 382.5 | 386 | 41.5 | 810 | 684.5 | 125.5 | 810 | 90.2% | 9.8% | 47.7% | 47.2% | 84.5% | 15.5% | 84.5%
 | 小计 |  | 142.7 | 5 | 4297.5 | 0 | 795 | 5092.5 | 4133.5 | 615.5 | 9841.5 | 7656 | 2185.5 | 9841.5 | 89.2% | 10.8% | 42.0% | 51.7% | 77.8% | 22.2% | 77.8%
建力宁波 | 三职 | 1班 | 7.0 | 5 | 252 | 0 | 20 | 272 | 162 | 8 | 442 | 410 | 32 | 442 | 97.1% | 2.9% | 36.7% | 61.5% | 92.8% | 7.2% | 92.8%
 |  | 2班 | 33.0 | 5 | 756 | 0 | 392 | 1148 | 379 | 172 | 1699 | 1014 | 685 | 1699 | 87.0% | 13.0% | 22.3% | 67.6% | 59.7% | 40.3% | 59.7%
 |  | 3班 | 10.8 | 5 | 292 | 0 | 136 | 428 | 175 | 4 | 607 | 419 | 188 | 607 | 99.1% | 0.9% | 28.8% | 70.5% | 69.0% | 31.0% | 69.0%
 | 四职 | 1班 | 21.8 | 5 | 530 | 0 | 238 | 768 | 136 | 104 | 1008 | 614 | 394 | 1008 | 88.1% | 11.9% | 13.5% | 76.2% | 60.9% | 39.1% | 60.9%
 |  | 2班 | 22.6 | 5 | 482 | 0 | 378 | 860 | 216 | 44 | 1120 | 612 | 508 | 1120 | 95.1% | 4.9% | 19.3% | 76.8% | 54.6% | 45.4% | 54.6%
 | 小计 |  | 95.2 | 5 | 2312 | 0 | 1164 | 3476 | 1068 | 332 | 4876 | 3069 | 1807 | 4876 | 91.3% | 8.7% | 21.9% | 71.3% | 62.9% | 37.1% | 62.9%
汉邦宁波项目部 | 一职 | 1班 | 18.0 | 6 | 724 | 0 | 116 | 840 | 226 | 24 | 1090 | 925 | 165 | 1090 | 97.2% | 2.8% | 20.7% | 77.1% | 84.9% | 15.1% | 84.9%
 |  | 2班 | 11.7 | 6 | 430 | 0 | 122 | 552 | 113 | 8 | 673 | 515 | 158 | 673 | 98.6% | 1.4% | 16.8% | 82.0% | 76.5% | 23.5% | 76.5%
 |  | 3班 | 13.0 | 6 | 604 | 0 | 12 | 616 | 27.5 | 8 | 651.5 | 631.5 | 20 | 651.5 | 98.7% | 1.3% | 4.2% | 94.6% | 96.9% | 3.1% | 96.9%
 |  | 5班 | 17.3 | 6 | 612 | 0 | 108 | 720 | 33 | 112 | 865 | 637 | 228 | 865 | 86.5% | 13.5% | 3.8% | 83.2% | 73.6% | 26.4% | 73.6%
 | 二职 | 1班 | 14.0 | 6 | 612 | 0 | 60 | 672 | 172 | 0 | 844 | 782 | 62 | 844 | 100.0% | 0.0% | 20.4% | 79.6% | 92.7% | 7.3% | 92.7%
 |  | 2班 | 15.3 | 6 | 572 | 0 | 148 | 720 | 224 | 16 | 960 | 757 | 203 | 960 | 97.8% | 2.2% | 23.3% | 75.0% | 78.9% | 21.1% | 78.9%
 |  | 3班 | 4.0 | 6 | 120 | 0 | 56 | 176 | 8.5 | 16 | 200.5 | 125.5 | 75 | 200.5 | 91.7% | 8.3% | 4.2% | 87.8% | 62.6% | 37.4% | 62.6%
 | 小计 |  | 93.3 | 6 | 3674 | 0 | 622 | 4296 | 804 | 184 | 5284 | 4373 | 911 | 5284 | 95.9% | 4.1% | 15.2% | 81.3% | 82.8% | 17.2% | 82.8%
Notes: Background provided by m62 Visualcommunications, visit www.m62.net for more information

## Slide 6: ►引领造船涂装业变革的港盛联合
找借口只能失败，找方法定能成功！
2011年第30周（7.18-7.24）稼动情况总结(荣成三大项目部） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
项目部 | 职别 | 班组 | 保有 人力 | 正常 天数 | 考勤总时数 |  |  |  |  |  |  | 作业总时数 |  |  | 考勤情况 |  |  | 作业情况 |  |  | 稼动率
 |  |  |  |  | 正常作业 | 修正 作业 | 待工 时数 | 正常 出勤 | 加班 | 缺勤 | 小计 | 直接 时数 | 间接 时数 | 小计 | 出勤率 | 缺勤率 | 加班率 | 正常率 | 直接率 | 间接率 | 
港盛三星项目部 |  | L/QC班 | 16 | 5 | 592 | 0 | 40 | 632 | 236 | 8 | 876 | 824 | 52 | 876 | 98.8% | 1.3% | 26.9% | 72.1% | 94.1% | 5.9% | 94.1%
 | 喷砂职 | 喷砂班 | 21.2 | 5 | 798 | 0 | 10 | 808 | 430.5 | 40 | 1278.5 | 1226.5 | 52 | 1278.5 | 95.3% | 4.7% | 33.7% | 63.2% | 95.9% | 4.1% | 95.9%
 |  | 吸砂班 | 10 | 5 | 390 | 0 | 10 | 400 | 110 | 0 | 510 | 498 | 12 | 510 | 100.0% | 0.0% | 21.6% | 78.4% | 97.6% | 2.4% | 97.6%
 |  | 修正班 | 25 | 5 | 730 | 0 | 138 | 868 | 266 | 132 | 1266 | 960 | 306 | 1266 | 86.8% | 13.2% | 21.0% | 68.6% | 75.8% | 24.2% | 75.8%
 | 涂装1职 | 喷漆1班 | 16 | 5 | 539 | 0 | 10 | 549 | 209 | 91 | 849 | 744 | 105 | 849 | 85.8% | 14.2% | 24.6% | 64.7% | 87.6% | 12.4% | 87.6%
 |  | 预涂B班 | 14.2 | 5 | 534 | 0 | 18 | 552 | 244 | 16 | 812 | 774 | 38 | 812 | 97.2% | 2.8% | 30.0% | 68.0% | 95.3% | 4.7% | 95.3%
 |  | 预涂D班 | 14 | 5 | 476 | 0 | 10 | 486 | 253 | 74 | 813 | 725 | 88 | 813 | 86.8% | 13.2% | 31.1% | 59.8% | 89.2% | 10.8% | 89.2%
 |  | 预涂E班 | 14.4 | 5 | 521 | 0 | 24 | 545 | 402 | 31 | 978 | 904 | 74 | 978 | 94.6% | 5.4% | 41.1% | 55.7% | 92.4% | 7.6% | 92.4%
 | 涂装2职 | 喷漆2班 | 16 | 5 | 586 | 0 | 26 | 612 | 258 | 28 | 898 | 839 | 59 | 898 | 95.6% | 4.4% | 28.7% | 68.2% | 93.4% | 6.6% | 93.4%
 |  | 预涂A班 | 12 | 5 | 430 | 0 | 50 | 480 | 273 | 0 | 753 | 699 | 54 | 753 | 100.0% | 0.0% | 36.3% | 63.7% | 92.8% | 7.2% | 92.8%
 |  | 预涂C班 | 15 | 5 | 518 | 0 | 42 | 560 | 398 | 40 | 998 | 912 | 86 | 998 | 93.3% | 6.7% | 39.9% | 56.1% | 91.4% | 8.6% | 91.4%
 |  | 预涂F班 | 13.75 | 5 | 516 | 0 | 18 | 534 | 341 | 16 | 891 | 855 | 36 | 891 | 97.1% | 2.9% | 38.3% | 59.9% | 96.0% | 4.0% | 96.0%
 | PE搭载 | 打磨班 | 17.65 | 5 | 576 | 0 | 10 | 586 | 208 | 120 | 914 | 780 | 134 | 914 | 83.0% | 17.0% | 22.8% | 64.1% | 85.3% | 14.7% | 85.3%
 |  | 喷漆班 | 5 | 5 | 170 | 0 | 10 | 180 | 93 | 20 | 293 | 261 | 32 | 293 | 90.0% | 10.0% | 31.7% | 61.4% | 89.1% | 10.9% | 89.1%
 |  | 预涂班 | 6.8 | 5 | 272 | 0 | 0 | 272 | 138 | 0 | 410 | 410 | 0 | 410 | 100.0% | 0.0% | 33.7% | 66.3% | 100.0% | 0.0% | 100.0%
 | 小计 |  | 217 | 5 | 7648 | 0 | 416 | 8064 | 3859.5 | 616 | 12539.5 | 11412 | 1128 | 12539.5 | 92.9% | 7.1% | 30.8% | 64.3% | 91.0% | 9.0% | 91.0%
港盛伽耶项目部 |  | L/QC班 | 9 | 5 | 360 | 0 | 0 | 360 | 124 | 0 | 484 | 484 | 0 | 484 | 100.0% | 0.0% | 25.6% | 74.4% | 100.0% | 0.0% | 100.0%
 | 脚手架职 | 架子班A(涂装) | 11 | 5 | 329 | 0 | 52 | 381 | 217 | 59 | 657 | 542 | 115 | 657 | 86.6% | 13.4% | 33.0% | 58.0% | 82.5% | 17.5% | 82.5%
 |  | 架子班A(组立) | 14.6 | 5 | 338 | 0 | 146 | 484 | 234 | 100 | 818 | 544 | 274 | 818 | 82.9% | 17.1% | 28.6% | 59.2% | 66.5% | 33.5% | 66.5%
 |  | 架子班B | 7.4 | 5 | 152 | 0 | 104 | 256 | 74.5 | 40 | 370.5 | 206.5 | 164 | 370.5 | 86.5% | 13.5% | 20.1% | 69.1% | 55.7% | 44.3% | 55.7%
 | 喷砂职 | 喷砂1班 | 14 | 5 | 245 | 0 | 93 | 338 | 315 | 222 | 875 | 534 | 341 | 875 | 60.4% | 39.6% | 36.0% | 38.6% | 61.0% | 39.0% | 61.0%
 |  | 喷砂2班 | 10.6 | 5 | 380 | 0 | 44 | 424 | 202 | 0 | 626 | 576 | 50 | 626 | 100.0% | 0.0% | 32.3% | 67.7% | 92.0% | 8.0% | 92.0%
 |  | 修正班 | 15 | 5 | 471 | 0 | 84 | 555 | 280.5 | 45 | 880.5 | 683.5 | 197 | 880.5 | 92.5% | 7.5% | 31.9% | 63.0% | 77.6% | 22.4% | 77.6%
 | 涂装职 | 喷漆班 | 18 | 5 | 483 | 0 | 139 | 622 | 339 | 98 | 1059 | 766.5 | 292.5 | 1059 | 86.4% | 13.6% | 32.0% | 58.7% | 72.4% | 27.6% | 72.4%
 |  | 预涂1班 | 52 | 5 | 1542 | 0 | 218.5 | 1760.5 | 1105 | 319.5 | 3185 | 2542 | 643 | 3185 | 84.6% | 15.4% | 34.7% | 55.3% | 79.8% | 20.2% | 79.8%
 |  | 预涂2班 | 18 | 5 | 596 | 0 | 54 | 650 | 265 | 70 | 985 | 833.5 | 151.5 | 985 | 90.3% | 9.7% | 26.9% | 66.0% | 84.6% | 15.4% | 84.6%
 | 小计 |  | 169.6 | 5 | 4896 | 0 | 934.5 | 5830.5 | 3156 | 953.5 | 9940 | 7712 | 2228 | 9940 | 85.9% | 14.1% | 31.8% | 58.7% | 77.6% | 22.4% | 77.6%
汉邦荣成项目部 |  | QC | 8 | 5 | 232 | 0 | 40 | 272 | 132 | 48 | 452 | 334.5 | 117.5 | 452 | 85.0% | 15.0% | 29.2% | 60.2% | 74.0% | 26.0% | 74.0%
 | 加工职 | 切割班 | 18.6 | 5 | 646 | 0 | 58 | 704 | 326 | 40 | 1070 | 960.5 | 109.5 | 1070 | 94.6% | 5.4% | 30.5% | 65.8% | 89.8% | 10.2% | 89.8%
 |  | 装配1班 | 12 | 5 | 370 | 0 | 102 | 472 | 263 | 8 | 743 | 583.5 | 159.5 | 743 | 98.3% | 1.7% | 35.4% | 63.5% | 78.5% | 21.5% | 78.5%
 |  | 装配2班 | 13.2 | 5 | 342 | 0 | 154 | 496 | 109 | 32 | 637 | 414.5 | 222.5 | 637 | 93.9% | 6.1% | 17.1% | 77.9% | 65.1% | 34.9% | 65.1%
 | 组立职 | 焊接1班 | 12 | 5 | 376 | 0 | 88 | 464 | 188.5 | 16 | 668.5 | 533.5 | 135 | 668.5 | 96.7% | 3.3% | 28.2% | 69.4% | 79.8% | 20.2% | 79.8%
 |  | 焊接2班 | 13 | 5 | 394 | 0 | 90 | 484 | 146 | 36 | 666 | 509 | 157 | 666 | 93.1% | 6.9% | 21.9% | 72.7% | 76.4% | 23.6% | 76.4%
 |  | 火攻班 | 12 | 5 | 384 | 0 | 40 | 424 | 123 | 56 | 603 | 497.5 | 105.5 | 603 | 88.3% | 11.7% | 20.4% | 70.3% | 82.5% | 17.5% | 82.5%
 | 小计 |  | 88.8 | 5 | 2744 | 0 | 572 | 3316 | 1287.5 | 236 | 4839.5 | 3833 | 1006.5 | 4839.5 | 93.4% | 6.6% | 26.6% | 68.5% | 79.2% | 20.8% | 79.2%
Notes: Background provided by m62 Visualcommunications, visit www.m62.net for more information

## Slide 7: ►引领造船涂装业变革的港盛联合
找借口只能失败，找方法定能成功！
港盛联合先行涂装 2011年第30周 BLOCK & H/C 工期明细 |  |  |  |  |  |  | 
项目部 | 区分 | 有无 | 船号 | 分段号 | 开工时间 | 截止时间 | 超过天数
港盛宁波项目部 | BLOCK | 有 | 1881 | F420C | 2011-6-27 | 2011-7-24 | 27
 | Ｈ／Ｃ | 无 |  |  |  |  | 
港盛荣成项目部 | BLOCK | 有 | 1924 | S19GP | 2011-6-17 | 2011-7-24 | 37
港盛伽耶项目部 | BLOCK | 无 |  |  |  |  | 
 | Ｈ／Ｃ | 无 |  |  |  |  | 
注：此工期明细是先行涂装未完工的BLOCK超出20天，H/C超出30天。 |  |  |  |  |  |  | 
Notes: Background provided by m62 Visualcommunications, visit www.m62.net for more information

## Slide 8: ►引领造船涂装业变革的港盛联合
找借口只能失败，找方法定能成功！
上周问题反馈情况：
1.请各位在提交周计划的时候一定要注明天气。
2.港盛荣成PE由于工种特殊性周报中以后不需要提交问题反馈。
3.上周问题反馈需要表扬一下金科林他的问题反馈能充分的反应问题我们也相信他在以后的工作中能继续努力。 但还是有某些同志没能提供问题反馈。
4.港盛荣成我想在喷砂这块老是被取消应该想一想 办法。
Notes: Background provided by m62 Visualcommunications, visit www.m62.net for more information

## Slide 9: ►引领造船涂装业变革的港盛联合
找借口只能失败，找方法定能成功！
2011年30周公司品耗管理情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
区分 | 担当 | 当周出库 费用 | 当周产量 | 周间品耗率 |  |  | 月间品耗率 |  |  | 年间品耗率 |  |  | 备注
 |  |  |  | 计划 | 实际 | 达成率 | 计划 | 实际 | 达成率 | 计划 | 实际 | 达成率 | 
港盛宁波 | 贾建宽 | 13972.00 | 21048 | 3.46 | 2.655 | 130% | 3.46 | 2.236 | 155% | 3.220 | 2.948 | 109% | 
港盛荣成 | 彭顺怀 | 9822.00 | 17857.55 | 5.486 | 2.200 | 249% | 5.486 | 2.355 | 233% | 5.158 | 3.893 | 132% | 
港盛伽耶 | 姜新运(代) | 9663.40 | 15553 | 2.929 | 2.485 | 118% | 2.929 | 2.059 | 142% | 2.241 | 1.994 | 112% | 
行政部 | 吕冠峰 | 19485.40 | 36527.65 | 3.46 | 2.134 | 162% | 3.46 | 2.022 | 171% | 3.192 | 2.842 | 112% | 
脚手架 | 李昌强 | 600.00 | 3117.1 | 0.86 | 0.770 | 112% | 0.86 | 1.016 | 85% | 0.833 | 0.687 | 121% | 
建力宁波 | 钟华军 | 6016.00 | 496 | 4.529 | 4.852 | 93% | 4.529 | 4.989 | 91% | 4.223 | 4.584 | 92% | 
汉邦宁波 | 修益龙 | 29366.60 | 637.475 | 9.402 | 9.213 | 102% | 9.402 | 9.849 | 95% | 8.778 | 9.577 | 92% | 
汉邦荣成 | 彭文俊 | 40718.00 | 417.62 | 9.402 | 19.500 | 48% | 9.402 | 16.609 | 57% | 8.689 | 13.968 | 62% | 
▶.上周品耗问题点分析： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
项目部 | 担当 | 品耗达成 | 领用超标类别 |  | 超标物品编号 |  | 超标物品 |  |  | 领用数量 |  | 备注 | 
建力宁波 | 钟华军 | 93% | 劳保类 |  | LB-096 |  | 工作服 |  |  | 23套 |  |  | 
 |  |  |  |  | LB-010 |  | 安全鞋 |  |  | 11双 |  |  | 
汉邦荣成 | 彭文俊 | 48% | 耗品类 |  | HP-059 |  | 砂轮片 |  |  | 49箱 |  |  | 
▶.上周采购重点工作： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
上周继续联系打餐台----未达成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
▶.本周采购重点工作： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
本周监督、查看8月份消耗品购买申请。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Notes: Background provided by m62 Visualcommunications, visit www.m62.net for more information

## Slide 10: ►引领造船涂装业变革的港盛联合
找借口只能失败，找方法定能成功！
2011年第30周人事考核数据--辞职率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
区分 | 担当 | 当周辞职人数 | 平均保有人数 | 周间辞职率 |  |  | 月间辞职率 |  |  | 年间辞职率 |  |  | 备注
 |  |  |  | 辞职率 | 计划辞职率 | 辞职达成率 | 辞职率 | 计划辞职率 | 辞职达成率 | 辞职率 | 计划辞职率 | 辞职达成率 | 
港盛宁波项目部 | 贾建宽 | 4 | 142 | 2.82% | 1.9% | 90.00% | 8.33% | 6.9% | 90.00% | 8.97% | 7.0% | 90.00% | 
港盛荣成项目部 | 彭顺怀 | 1 | 204 | 0.49% | 1.4% | 120.00% | 3.21% | 4.8% | 110.00% | 8.02% | 7.0% | 100.00% | 
港盛伽耶项目部 | 姜新运 | 0 | 169 | 0.00% | 1.4% | 120.00% | 1.78% | 4.8% | 120.00% | 8.90% | 7.0% | 90.00% | 
建力宁波项目部 | 钟华军 | 0 | 96 | 0.00% | 1.4% | 120.00% | 2.20% | 4.8% | 110.00% | 7.77% | 5.8% | 90.00% | 
汉邦宁波项目部 | 修益龙 | 1 | 100 | 1.00% | 1.1% | 100.00% | 3.16% | 3.6% | 100.00% | 4.63% | 4.1% | 100.00% | 
汉邦荣成项目部 | 彭文俊 | 0 | 88 | 0.00% | 1.1% | 120.00% | 18.09% | 3.6% | 40.00% | 7.42% | 4.1% | 80.00% | 
合计 |  | 6 | 799 | 0.75% | 1.4% | 110.00% | 5.43% | 4.8% | 100.00% | 7.81% | 5.8% | 90.00% | 
2011年第30周人事考核数据--出勤率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
区分 | 担当 | 当周出勤人数 | 当周保有人数 | 周间出勤率 |  |  | 月间出勤率 |  |  | 年间出勤率 |  |  | 备注
 |  |  |  | 出勤率 | 计划出勤率 | 出勤达成率 | 出勤率 | 计划出勤率 | 出勤达成率 | 出勤率 | 计划出勤率 | 出勤达成率 | 
港盛宁波项目部 | 贾建宽 | 665 | 716 | 92.88% | 95.0% | 97.77% | 93.49% | 95.5% | 97.89% | 93.10% | 95.13% | 97.87% | 
港盛荣成项目部 | 彭顺怀 | 1058 | 1096 | 96.53% | 95.5% | 101.08% | 96.83% | 95.5% | 101.39% | 93.86% | 95.17% | 98.62% | 
港盛伽耶项目部 | 姜新运 | 841 | 847 | 99.29% | 95.5% | 103.97% | 97.95% | 95.5% | 102.57% | 94.44% | 95.17% | 99.24% | 
建力宁波项目部 | 钟华军 | 442 | 476 | 92.86% | 96.0% | 96.73% | 86.76% | 96.5% | 89.90% | 92.04% | 96.13% | 95.75% | 
汉邦宁波项目部 | 修益龙 | 484 | 499 | 96.99% | 96.0% | 101.04% | 95.75% | 96.5% | 99.22% | 93.90% | 96.13% | 97.68% | 
汉邦荣成项目部 | 彭文俊 | 417 | 441 | 94.56% | 96.5% | 97.99% | 88.90% | 96.5% | 92.12% | 87.82% | 96.17% | 91.32% | 
合计 |  | 3907 | 4075 | 95.88% | 95.8% | 100.13% | 94.28% | 96.0% | 98.21% | 92.88% | 95.65% | 97.10% | 
上周完成情况 | 1、港盛荣成邵如娥工伤申报 |  |  |  |  |  | 本周重点推行事项 |  | 1、跟新港盛组织图 |  |  |  | 
 | 2、办理各项目部的终止单 |  |  |  |  |  |  |  | 2、整理全公司的工伤情况 |  |  |  | 
 | 3、研修生接收 |  |  |  |  |  |  |  | 3、人力公司策划方案、联系安顺技校 |  |  |  | 
问题点 | 1、上周公司辞职6人，比上周辞职少2人。辞职达成率为110%，情况良好。只有荣成汉邦项目部辞职达成率不足100%，为90%。高温天气下保持低辞职率非常不容易。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 2、汉邦荣成项目部本月辞职达成率依然最低，为40%。年度辞职达成率为80%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 3、上周公司出勤达成率为100.4%，超过100%，出勤情况总体较好。最低的是建力宁波项目部为96.73%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Notes: Background provided by m62 Visualcommunications, visit www.m62.net for more information

## Slide 11
找借口只能失败，找方法定能成功！
成为三星最优秀
的协力企业
Notes: Background provided by m62 Visualcommunications, visit www.m62.net for more information